Бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен

2023 \_\_\_\_\_\_\_\_ жылдан бастап

**2023-2025 жылдарға арналған энергия тиімділігі және газды мұқият тұтыну жоспары**

Кіріспе

Елдің орта мерзімді газ балансының ресурстық бөлігі Қазақстанда өндірілетін тауарлық газдың ішкі ресурстары негізінде құрылуы тиіс. Болашақта стратегиялық маңызды жобаларды жүзеге асыру үшін импорттық ресурстарға шамадан тыс тәуелділік олардың тәуелсіз және үздіксіз жұмыс істеу мүмкіндігіне күмән тудырады.

Алдағы 2023-2024 жылғы күзгі-қысқы кезең тұтынудың экспоненциалды өсуіне байланысты қауіп төндіреді, бұл үшін қолда бар ресурстық база жеткіліксіз. Өсіп келе жатқан тұтынуды жабу үшін импорттық газды сатып алу қажет. Балама түрде 2,5 млрд м3 дейін тауарлық газды шығаруға мүмкіндік беретін және Қазақстан экономикасына теріс әсер етпейтін және газды ұтымды және үнемді тұтынуға көшуге мүмкіндік беретін сұранысты басқаруды бақылауды енгізу қажет.

Тауарлық газдың энергия тиімділігі мен ұтымды тұтынуының толық ауқымды Жоспарын қабылдап, жүзеге асыру қажет (Өзбекстан мен басқа елдердің үлгісі бойынша). Энергия үнемдеу шараларының мысалдары сараланған газ тарифімен стандартты тұтынуды енгізу, Еуропалық Одақ үлгісі бойынша жылыту маусымында температура нормаларын оңтайландыру, резервтік отынға (көмірге) көшу және т.б.

Қалыптасқан жағдайды ескере отырып, тауарлық газды ұтымды және тиімді тұтынуға көшу бойынша толық ауқымды жұмысты бастау қажет.

Мемлекет басшысы Қ.Қ. VIII сайланған Парламенттің бірінші сессиясының ашылуында Тоқаев Үкіметке энергия тиімділігі мен тауарлық газды ұтымды тұтыну жоспарын әзірлеуді тапсырды.

2023-2025 жылдарға арналған энергия тиімділігі мен газды мұқият тұтыну жоспары келесі негізгі блоктардан тұрады:

- гидротехникалық құрылыстардағы ысыраптарды оңтайландыру;

- газды есепке алудың бірыңғай жүйесін құру (халықаралық тәжірибені ескере отырып, газ тасымалдау және газ тарату жүйелерін цифрландыру);

- отын-энергетика кешенінің тиімділігін арттыру;

- климаттық жағдайларды ескере отырып, әр аймақ үшін халық үшін тауарлық газды тұтыну нормативтерін жеке белгілеу.

Бұл шаралар газ балансының жалпы мәселесіне оң әсерін тигізеді, атап айтқанда, халықтың да, өнеркәсіптік тұтынушылардың да, отын-энергетика кешенінің де газ тұтыну тәртібін нығайтады.

**2023-2025 жылдарға арналған энергия тиімділігі және газды мұқият тұтыну жоспары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Оқиға атауы** | **Толтыру формасы** | **Жауапты орындаушылар** | **Мерзімдері** |
| **1-кезең. Энергия тиімділігі** |
| 1 | Технологиялық газбен жабдықтау объектілеріндегі газ ысыраптарының (ағызулардың) сипаты мен мөлшерін анықтауға арналған аудит, оның ішінде: | Технологиялық ысыраптарды, оның ішінде меншікті қажеттіліктерді оңтайландыру есебінен жылына кемінде 2 млн. м3 азайту. | АО «Самрук-Казына»,АО НК «QazaqGaz»,АО «ИЦА», ТОО «ГБШ»,ТОО «АГП», АО «КТГА» | Жыл сайын  |
| 1.1 | газ құбырлары объектілерінде |
| 1.2 | газ құбырлары объектілерінде |
| 2 | Халықаралық тәжірибені ескере отырып, газ тасымалдау және газ тарату жүйелерін цифрландыру, оның ішінде: | Газ тасымалдау жүйесінің барлық тізбегі үшін бірыңғай газды есепке алу жүйесі | АО НК «QazaqGaz»,АО «ИЦА»,ТОО «ГБШ»,ТОО «АГП», АО «КТГА» | 4 тоқсан 2024  |
| 2.1 | магистральдық және тарату газ құбырлары объектілерінде |
| 2.2 | өнеркәсіптік тұтынушылар үшін телеметриялық функциясы бар газ есептегіштерін орнату | Телеметриялық функциясы бар цифрлық газ есептегіштерін кезең-кезеңімен орнату жоспарын әзірлеу | МИО, МИИР, МЭ,АО НК «QazaqGaz»,АО «КТГА» | 2023 желтоқсанға дейін |
| 2.3 | биллингтік аналитикалық жүйені әзірлеу | биллингтік аналитикалық жүйені әзірлеу | АО НК «QazaqGaz»,АО «КТГА» | 1 кезең (биллинг жүйесі) – 2024 жылдың қаңтары |
| 2 кезең – (аналитикалық жүйе) – 2025 жылдың қаңтарына дейін |
| 3 | Газ тұтыну бірлігіне тиімділік бойынша ірі жылу және электр энергиясын өндіру объектілерінің аудиті | Реконструкциялау, жаңғырту, жаңаларын салу және тиімсіз объектілерді пайдаланудан шығару арқылы станциялардың тиімділігін арттыру бойынша Жол карталарын бекіту | МЭ, АО «Самрук-Казына», АО «KEGOC»,АО «Самрук-Энерго» | 2023 сонына дейін |
| 4 | Тұрмыстық тұтынушылар үшін (есептеу аспаптары барлар) тауарлық газды тұтыну нормаларын белгілеуклиматтық жағдайлар мен жылыту маусымының ұзақтығын ескере отырып, әр облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бойынша бөлек | Қазақстан Республикасы Экономика министрлігінің бұйрығы | МЭ, МНЭ, САЦ ТЭК РК,АО НК «QazaqGaz», акиматы городов Астана, Алматы, Шымкент и областей | Қазан 2023  |
| 5 | Газдың резервтік көлемдерін шығару арқылы газ тасымалдау жүйесінің қуаттылығын тиімді пайдалану | Қазақстан Республикасының Заңына өзгертулер мен толықтырулар енгізу«Табиғи монополиялар туралы»» | МНЭ, МЭ,АО НК «QazaqGaz» | 2023 год |
| 5.1 | техникалық шарттарды қолдану мерзімін белгілеу (бірдей жағдайларда тұтынушылардың барлық санаттары үшін 3 (үш) жыл) |
| 5.2 | мерзiмдi өткiзiлмеген техникалық шарттарды қайтару (2019 жылға дейiн берiлген, құрылыс талоны ұсынылған жағдайда, техникалық шарттар күшiнде қалады) | АО «ИЦА»АО «КТГА», другие ГРО, қалалық әкімдіктер Астана, Алматы, Шымкент и областей | тұрақты негізде |
| 6 | Энергия үнемдейтін құрылыс материалдарын пайдалануды ынталандыру шараларын енгізу | Нормативтік және нормативтік құжаттарға өзгерістер енгізу жөніндегі іс-шаралар жоспары | МИИР | 2023 жыл |
| **7** | Энергия үнемдеу жобаларын іске асыруға қатысатын компанияларды мемлекеттік қолдау шаралары мен салықтық жеңілдіктер бойынша «қарсы міндеттемелер» тетігін енгізу | Өнеркәсіптік гранттар беру қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ...бекітілді (Тізілімде тіркелген...)/ басқа да нормативтік құқықтық актілер. | МИИР, МНЭ, МФ, БРК | 2024 жыл |
| **2-кезең. Баға саясаты** |
| 8 | Өңірлер арасындағы баға теңгерімсіздігін кезең-кезеңмен жою және баға белгілеуді одан әрі жетілдіру мақсатында тауарлық газ бағасына талдау жүргізу | Баға белгілеуді жақсарту бойынша іс-шаралар жоспары | МНЭ, МЭ,АО НК «QazaqGaz»,АО «КТГА» | 4 тоқсан 2023 жыл |
| 9 | Атаулы әлеуметтік көмек алатын тұтынушылардың дерекқорына қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін мемлекеттік органдар мен газ жеткізушілерінің өзара іс-қимыл механизмін әзірлеу | Атаулы әлеуметтік көмек деректер базасын GRO деректер базасымен біріктіру бойынша пилоттық жобаны іске асыру | МТСЗН, МЦРИАП, МНЭ, МФ, АО НК «QazaqGaz»,АО «КТГА» | 4 тоқсан 2023 жыл |
| **3-кезең. Ақпараттық блок** |
| 10 | Тұрғындар арасында ақпараттандыруды арттыру мақсатында тұтынушылармен газды тиімді пайдалану бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізу | Брифингтер, халықпен кездесулер, БАҚ, әлеуметтік желілер арқылы хабарлау, тақырыпты қамту үшін аймақтарға сапарлар | МЭ, МНЭ, МИОР, акиматы городов Астана, Алматы, Шымкент и областей,АО НК «QazaqGaz»,АО «КТГА» | 2023 – 2025 жж. тоқсанына 1 (бір) рет |